Odbor financí 	6.13. a)

Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2024

Zpracoval:	Miluše Teplá

Předkládá:	Mgr. Bc. David Šimek, MBA, starosta

Dodatek k návrhu na rozpočtové opatření pro rok 2024

Dotace na dopravní infrastrukturu – průmyslová zóna                                           5 903 tis. Kč

Jedná se o dorovnání dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt „Zkvalitnění dopravní infrastruktury – PZ Svitavy“ (napojení průmyslové zóny na obchvat Svitav). Na základě dodatečných změn ve stavebních pracích, které se projevily v průběhu stavby (odvodnění povrchových vod, navýšení zemních prací, změna materiálu a délky vodovodního potrubí, změna typu svítidel veřejného osvětlení) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu nové změnové rozhodnutí, kterým byla navýšena dotace na 35 260 tis. Kč (do rozpočtu pro rok 2024 byla zařazena odhadovaná výše 29 357 tis. Kč). Zařazení dotace do rozpočtu je nezbytné k finančnímu krytí již vynaložených nákladů.

Aktualizovaná rekapitulace rozpočtu v tis. Kč

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se provádí změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2024 na celkovou částku 921 388,1 tis. Kč dle předloženého návrhu

Z: vedoucí odboru financí